LOGIMARKET.EU

CONSOLIDATED LEGAL COUNSEL DECISION RECORD

# Konsolidacja wszystkich ustaleń kancelarii prawnej

LogiMarket Marketplace B2B - model prawny, bramki, warunki wdrożeniowe i handoff do DPO/Tax/Engineering

| Pole | Stan |
| --- | --- |
| Status dokumentu | KONSOLIDACJA FINALNA - LEGAL COUNSEL WORKSTREAM |
| Stan na | 9 sierpnia 2026 r. |
| Projekt | logimarket.eu / marketplace B2B |
| Baseline techniczny | main @ cd1de62625f6a95bb0ed8e651ab40b3544e41a5d |
| LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED | YES |
| LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY | NO - wymaga odrębnego readiness review |

Charakter dokumentu Dokument konsoliduje formalne odpowiedzi kancelarii, kolejne korekty/erraty oraz zatwierdzoną normalizację Owner/Engineering. Nie zastępuje źródłowych opinii prawnych. W razie konfliktu pierwszeństwo ma najnowsza formalna odpowiedź kancelarii oraz obowiązujący tekst aktu prawnego.

# 1. Executive summary

Etap kancelarii prawnej został zamknięty. Kancelaria potwierdziła zasadniczy model intermediary-first: Partner pozostaje sprzedawcą towaru, LogiMarket działa jako pośrednik/agent agencyjny bez umocowania do zawierania umów sprzedaży w imieniu Partnera, a umowa sprzedaży powstaje pomiędzy Partnerem a Kupującym.

Zamknięcie Workstream Legal nie oznacza pełnej gotowości produkcyjnej ani automatycznego odblokowania schematu 56B1. Nadal wymagane są odrębne działania DPO/privacy, Tax/DAC7, evidence konkretnego PSP oraz Owner/Engineering Readiness Review.

| Gate | Status finalny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| LEG-MKT-01 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Agencja pośrednicząca art. 758 §1; brak umocowania do zawierania umów; brak del credere domyślnie. |
| LEG-MKT-02 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | E2 = oferta Kupującego; E7 = jawna akceptacja Partnera / moment zawarcia; capture po E7. |
| LEG-MKT-03 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Seller identity/disclosure przed konwersją; rozdzielenie danych publicznych/pre-conversion od KYB. |
| LEG-MKT-04 / P2B | NOT_APPLICABLE | Przy rzeczywistym pure B2B nieoferowanym konsumentom; ponowny review przy B2C. |
| DSA | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Hosting/online platform dla treści Partnerów; art. 14 i Section 2; SME exemptions wg statusu. |
| LEG-MKT-08 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | B2B identity gating; oświadczenie o zawodowym charakterze fakultatywne; PKD pomocnicze. |
| LEG-MKT-09 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Kierunek privacy ustalony, ale DPO sign-off nadal wymagany. |
| OMQ-MKT-01 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | E-commerce contract formation zgodnie z E2->E7. |
| OMQ-MKT-02 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | RFQ = negocjacje; quotation niewiążąca przy właściwym zastrzeżeniu. |
| OMQ-MKT-11 | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Retencja/RODO - finalny DPO sign-off i enforcement przed go-live. |
| VAT/KSeF | APPROVED_WITH_CONDITIONS | FA(3); przy zakładanym >10k zł - KSeF issuing od 1.04.2026; odbiór od 1.02.2026. |
| DAC7 | MORE_FACTS_REQUIRED | Odrębny Tax Advisor sign-off dla e-commerce/RFQ/outbound. |
| PSP | APPROVED_WITH_CONDITIONS | Licensed PSP, direct payout/connected accounts; zero self-custody/escrow LogiMarket. |

Najważniejsza zasada architektoniczna Kwalifikacja umowy LogiMarket-Partner jako agencyjnej jest odrębną osią od istniejącego offerModel + conversionType i od projektowego contractModel oferty. Nie wolno zastępować canonical offer behavior wartością typu AGENCY.

# 2. Zatwierdzony model biznesowy, który kancelaria opiniowała

| Obszar | Decyzja |
| --- | --- |
| Kupujący | B2B_ONLY; brak zamierzonego B2C w MVP. |
| Geografia | E-commerce MVP: Polska. RFQ: Polska + UE. Outbound: transakcja poza LogiMarket. |
| Sprzedawca | Partner jest sprzedawcą kontraktowym towaru. |
| Rola LogiMarket | Platforma/pośrednik; po finalnej kwalifikacji - agent pośredniczący bez umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera. |
| Checkout | Order intent/oferta Kupującego; Partner jawnie akceptuje albo odrzuca. |
| Płatność | Target: checkout -> preautoryzacja -> E7 Partner acceptance -> capture przez licencjonowany PSP. |
| RFQ | Proces negocjacyjny; quotation domyślnie niewiążąca przy wyraźnym zastrzeżeniu. |
| Monetyzacja | Success fee/prowizja od Partnera; LogiMarket wystawia fakturę za usługę platformową, nie za towar. |
| Ranking | Manualny/redakcyjny; brak paid ranking i automated partner scoring w MVP. |
| Publikacja | Centralna moderacja/admin; brak automatycznej rejestracji vendora i self-publishingu. |

# 3. LEG-MKT-01 - kwalifikacja relacji LogiMarket-Partner

## 3.1. Finalna kwalifikacja

Kancelaria ostatecznie zakwalifikowała relację LogiMarket-Partner jako możliwą umowę agencyjną w wariancie pośredniczącym z art. 758 §1 KC: stałe, odpłatne pośredniczenie przy zawieraniu umów, bez umocowania LogiMarket do zawierania umów sprzedaży w imieniu Partnera.

• Partner pozostaje stroną umowy sprzedaży i seller of record.

• LogiMarket nie nabywa towaru, nie przejmuje własności ani ryzyka towarowego.

• LogiMarket nie wystawia faktury za towar; fakturę towarową wystawia Partner.

• LogiMarket nie przyjmuje środków Kupującego na własny rachunek i nie prowadzi własnego escrow/self-custody.

• Success fee/prowizja jest wynagrodzeniem za pośrednictwo agencyjne.

## 3.2. Del credere - wyłączone w modelu bazowym

Kancelaria potwierdziła, że odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta jest klauzulą del credere z art. 761^7 KC. W modelu bazowym LogiMarket jej nie zastrzega.

• Brak domyślnej odpowiedzialności LogiMarket za to, czy Kupujący wykona swoje zobowiązanie wobec Partnera.

• Del credere wymaga pisemnego zastrzeżenia, określonego zakresu oraz odrębnego wynagrodzenia.

• Jeżeli w przyszłości pojawi się gwarancja zapłaty jako produkt premium, wymaga osobnego legal/payment review.

## 3.3. Obowiązki dla umowy partnerskiej

• jednoznacznie określić agencyjny wariant pośredniczący i brak umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera;

• opisać success fee/prowizję i zasady jej naliczania;

• przypisać Partnerowi odpowiedzialność za towar, specyfikację, cenę, dostępność, fakturę, dostawę i obsługę reklamacji towarowych;

• określić moderację, zawieszenia, treści ofert, IP/licencję i zasady rozwiązania współpracy;

• nie wprowadzać del credere w bazowym MVP;

• przy finalnym draftingu jeszcze raz sprawdzić właściwe jednostki redakcyjne dotyczące wypowiedzenia, świadczenia wyrównawczego i ewentualnego zakazu konkurencji po rozwiązaniu - to nie blokuje architektury.

Do not regress Nie wracać do odrzuconych tez: art. 540 KC jako podstawa pośrednictwa; „agencja wymaga zawsze umocowania”; automatyczna odpowiedzialność LogiMarket za solidność Kupującego.

# 4. LEG-MKT-02 / OMQ-MKT-01 - zawarcie umowy e-commerce

| ID | Zdarzenie | Finalna kwalifikacja |
| --- | --- | --- |
| E1 | Koszyk | Czynność techniczna; brak skutku kontraktowego. |
| E2 | Submit checkout | Oferta Kupującego, jeżeli zawiera istotne elementy transakcji. |
| E3 | Receipt acknowledgement | Potwierdzenie techniczne otrzymania; nie jest akceptacją sprzedaży. |
| E4/E5 | Payment init / preauth | Czynność PSP; brak skutku dla zawarcia umowy. |
| E6 | Routing do Partnera | Przekazanie techniczne; nie jest akceptacją. |
| E7 | Jawna akceptacja Partnera | Docelowy moment przyjęcia oferty i zawarcia umowy. |
| E8 | Fulfillment/wysyłka | Dopuszczalne dopiero po E7; system ma blokować fulfillment przed E7. |
| E9 | Confirmation | Rekomendowane potwierdzenie zawarcia umowy w UI/email po E7. |

## 4.1. Klauzule zabezpieczające E7

• Art. 68^2 KC analizować dla relacji Kupujący-Partner, gdy istnieją stałe stosunki gospodarcze między tymi stronami.

• Regulamin/checkout/umowa Partnera mają jasno stanowić, że milczenie Partnera nie stanowi przyjęcia oferty.

• Przystąpienie do wykonania przed E7 nie ma być traktowane jako dopuszczalny systemowo sposób akceptacji; UI i workflow muszą wymuszać jawne E7.

• Brak E7 w terminie -> brak umowy / status EXPIRED, zgodnie z finalnym projektowym state machine.

• Capture dopiero po E7, z zastrzeżeniem capability konkretnego PSP.

## 4.2. Architektura

State machine zamówienia, SellerAcceptanceDecision oraz znaczniki E2/E6/E7 należą do 56B2. Preauth/capture/void/release należą do 56B3. Nie wolno przenosić tych elementów do 56B1.

# 5. OMQ-MKT-02 - RFQ i niewiążąca quotation

RFQ pozostaje procesem negocjacyjnym/rokowaniami. Samo złożenie RFQ ani odpowiedź cenowa Partnera nie mają automatycznie tworzyć umowy sprzedaży.

• Wycena Partnera powinna zawierać jasne zastrzeżenie, że ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, jeśli taki ma być jej model biznesowy.

• Nie używać CTA „Akceptuję wycenę”, jeśli miałoby ono sugerować automatyczne zawarcie umowy.

• Preferowane CTA: „Poproś o ofertę” / „Rozpocznij zamówienie” i przejście do jednoznacznego flow kontraktowego.

• RFQ nie korzysta z koszyka ani payment flow w obecnym MVP.

# 6. LEG-MKT-03 - seller identity i disclosure

Kancelaria zatwierdziła obowiązek jednoznacznej identyfikacji Partnera/sprzedawcy przed konwersją i rozdzielenie danych transakcyjnych od wewnętrznego KYB.

| Pole | Klasyfikacja | Zasada |
| --- | --- | --- |
| Nazwa prawna sprzedawcy | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Widoczna przed RFQ/checkout; rekomendowane również na ofercie/profilu. |
| NIP / VAT ID | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Identyfikacja kontrahenta/podatkowa; nie traktować jako jedynego możliwego rejestru UE. |
| Adres siedziby | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Identyfikacja i kontakt kontraktowy. |
| E-mail firmowy | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Kontakt transakcyjny. |
| Telefon | RECOMMENDED_BEST_PRACTICE | Nie musi być obowiązkowo publiczny. |
| KRS / REGON / registry no. | RECOMMENDED_BEST_PRACTICE + KYB | Publiczne opcjonalnie; verification wewnętrzna. |
| Wystawca faktury | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Partner, nie LogiMarket. |
| Dostawa / fulfillment owner | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Partner lub podmiot wskazany przez Partnera. |
| Reklamacje towarowe | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Partner jako odpowiedzialny za towar. |
| Rola LogiMarket | CONTRACTUALLY_REQUIRED | Pośrednik/platforma; nie sprzedawca. |
| IBAN / dokumenty rejestrowe / dane rozszerzone KYB | INTERNAL_KYB_ONLY | Nie publikować automatycznie. |

56B1 obejmuje foundation SellerLegalIdentity i offer-to-seller assignment. Immutable seller disclosure snapshots transakcji należą najwcześniej do 56B2.

# 7. LEG-MKT-04 / P2B oraz DSA

## 7.1. P2B

Formalny wynik kancelarii: Regulation (EU) 2019/1150 nie ma zastosowania do rzeczywistego pure B2B online intermediation nieoferowanego konsumentom. Status pozostaje NOT_APPLICABLE tak długo, jak LogiMarket utrzymuje B2B-only.

• Nie budować dedykowanego P2B schema/workflow jako obowiązkowego elementu MVP.

• Mimo braku obowiązku prawnego utrzymać jako best practice: skargi Partnerów, uzasadnienia zawieszeń, transparentność kryteriów rankingu, rozsądne zasady zmian umowy i mediacji.

• Future B2C = automatyczne ponowne otwarcie P2B/consumer/DSA/tax gate.

## 7.2. DSA

Dla treści ofert dostarczanych przez Partnerów i przechowywanych/prezentowanych na ich żądanie kancelaria kwalifikuje LogiMarket co najmniej jako hosting, a najprawdopodobniej jako online platform. Treści tworzone przez sam LogiMarket pozostają jego własną odpowiedzialnością redakcyjną.

• Terms and Conditions / zasady moderacji: art. 14 DSA.

• Hosting duties: notice & action (art. 16), statement of reasons (art. 17), notification of authorities (art. 18) - nie są automatycznie wyłączone przez SME exemption art. 19.

• Dodatkowe obowiązki Section 3/4 zależą od statusu mikro/małego przedsiębiorstwa i faktycznego consumer exposure; art. 19 i art. 29 mają odrębne mechanizmy wyłączeń.

• MVP: brak paid ranking, brak automated partner scoring, brak sponsored placements. Ręczny ranking nie tworzy obecnie automatycznego recommender system requirement.

• Ewentualne metadata typu OfferContentSource = PARTNER / LOGIMARKET / MIXED są candidate requirement; ich dodanie wymaga Engineering Review, nie następuje automatycznie z opinii prawnej.

# 8. LEG-MKT-08 - B2B-only gating i JDG z ochroną konsumencką

Po kolejnych korektach kancelaria potwierdziła, że platforma może weryfikować biznesową tożsamość użytkownika, ale nie powinna uzależniać możliwości zawarcia umowy od obowiązkowego oświadczenia o zawodowym charakterze transakcji.

| Element | Status | Finalna zasada |
| --- | --- | --- |
| Business identity | WYMAGANE | PL e-commerce: NIP + dane rejestrowe/verification. RFQ UE: VAT ID/VIES, gdy ma zastosowanie, albo alternatywny registry identifier. |
| Professional-purpose declaration | FAKULTATYWNE | Może być informacyjne/pomocnicze. Brak oświadczenia nie blokuje checkoutu tylko z tej przyczyny. |
| PKD / CEIDG | EVIDENCE / RISK SIGNAL | Pomocniczy dowód profilu działalności; nie automatyczny legal classifier. |
| Seller review przed E7 | DOZWOLONE | Partner może ocenić ryzyko i odrzucić ofertę przed zawarciem umowy. |
| VAT UE | NIE UNIWERSALNY B2B GATE | Brak VIES nie oznacza automatycznie braku statusu przedsiębiorcy. |

## 8.1. Kategorie kupujących

| Kat. | Opis | Reżim |
| --- | --- | --- |
| A | Osoba fizyczna - czynność niezwiązana bezpośrednio z działalnością | Konsument; w current B2B-only nie jest targetem. |
| B | JDG - transakcja związana z działalnością, lecz niezawodowa | Przedsiębiorca z wybranymi prawami konsumenckimi z art. 7aa u.p.k. + art. 385^5 KC. |
| C | JDG / inny przedsiębiorca - transakcja zawodowa | Zwykły reżim B2B. |

## 8.2. Prawa kategorii B - zakres przyjęty do projektu

• Art. 7aa odsyła do rozdziałów 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta; nie do całego rozdziału informacyjnego 3.

• Rozdział 4: prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem, zgodnie z zakresem ustawy.

• Rozdział 5a: niezgodność towaru z umową / prawa ochronne dotyczące towaru.

• Rozdział 5b: formalnie objęty odesłaniem, praktycznie marginalny dla bazowego modelu towarów fizycznych.

• Ochrona przed klauzulami niedozwolonymi wynika odrębnie z art. 385^5 KC.

• Aktualny art. 7aa ust. 2 i art. 385^5 §1^1: oświadczenie o zawodowym charakterze może zostać złożone, ale druga strona nie może uzależniać zawarcia umowy od jego złożenia.

Engineering rule dla 56B2 BuyerLegalContext ma przechowywać business identity + verification evidence + opcjonalne professional-purpose evidence. Nie implementować „required professional-purpose checkbox” ani „PKD match = prawna kategoria C”.

# 9. LEG-MKT-09 / OMQ-MKT-11 - RODO, privacy, retencja i cookie

Kancelaria zamknęła własną część analizy jako APPROVED_WITH_CONDITIONS, ale finalny Data Protection sign-off pozostaje zadaniem DPO. To rozdzielenie musi pozostać jawne.

## 9.1. Role i podstawy - stan kierunkowy

| Aktywność | Rola kierunkowa | Warunek |
| --- | --- | --- |
| Checkout / RFQ | LogiMarket = administrator obecnego collection flow | Future Partner role ustalić per processing operation; bez hardcoded joint controllership. |
| Admin auth | LogiMarket = administrator | Security/access control; Supabase jako processor do formalnej weryfikacji dokumentów. |
| Outbound clicks | LogiMarket = administrator | Legitimate interest/LIA - finalny DPO sign-off. |
| Cart/session | LogiMarket = administrator | Precontractual/session purpose; cookie assessment osobno. |
| Partner contacts | LogiMarket = administrator | B2B contacts nadal mogą być danymi osobowymi. |

## 9.2. Obowiązkowe działania privacy przed go-live

• przebudować RFQ wording: nie używać „zgody na przetwarzanie” jako podstawy core RFQ; zastosować właściwą klauzulę informacyjną;

• pełna informacja art. 13 dla checkout/RFQ;

• DPA z Supabase, lista subprocesorów, region przetwarzania i analiza transferów/DPF/SCC/TIA odpowiednio do stanu faktycznego;

• ROPA, LIA tam gdzie używany legitimate interest, DSAR i breach-response procedure;

• finalna polityka retencji z realnym delete/anonymise enforcement;

• osobne ustalenie roli LogiMarket/Partner przed pierwszym produkcyjnym przekazaniem buyer PII do Partnera;

• DPIA screening i ponowny screening przy przyszłym scoringu/profilowaniu lub zmianach payment data.

## 9.3. Retencja - wartości z opinii do potwierdzenia przez DPO

| Dataset | Counsel proposed retention | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| cart_items | sesja / max 30 dni | cleanup porzuconych rekordów |
| orders | 3 lata PII / 5 lat elementy księgowe | od finalnego statusu, z anonimizacją/usunięciem gdzie możliwe |
| rfq_leads | 12 miesięcy | od ostatniej aktywności |
| clicks | 12 miesięcy raw | agregaty anonimowe mogą mieć inny okres |
| auth/accounts | rola + 6 mies.; logi 12 mies. | offboarding |
| partner contacts | współpraca + 3 lata | plus odrębne wymogi księgowe, jeśli dotyczą |

## 9.4. Cookie / PKE

Właściwą podstawą polską dla przechowywania/odczytu informacji w urządzeniu końcowym jest art. 399 PKE. Kancelaria rekomenduje session-only cart cookie jako wariant najprostszy compliance; persistent cart 30 dni wymaga odrębnej decyzji DPO/Legal co do zgody.

• Production cookie: Secure + HttpOnly + SameSite=Lax; HTTPS/HSTS do potwierdzenia w realnym QA.

• Brak explicit Secure w source należy traktować jako security remediation, a nie automatyczne stwierdzenie naruszenia bez analizy środowiska.

# 10. VAT / KSeF - ustalenia kancelarii

## 10.1. KSeF

• Owner przyjął wariant ostrożnościowy: miesięczna sprzedaż dokumentowana fakturami będzie prawdopodobnie > 10 000 zł brutto.

• Przy tym założeniu counsel przyjmuje obowiązek wystawiania w KSeF od 1.04.2026; odbiór faktur w KSeF od 1.02.2026, zgodnie z aktualnym harmonogramem MF.

• Od 1.02.2026 obowiązującą strukturą faktury ustrukturyzowanej jest FA(3).

• Własna integracja API nie jest warunkiem MVP; proces może być obsłużony przez biuro rachunkowe/program księgowy/oficjalne narzędzia.

• KSeF references/integration state należą najwcześniej do 56B4, nie do 56B1.

## 10.2. VAT prowizji

• Partner PL: standardowe rozliczenie polskiego VAT prowizji, co do zasady 23%, z zastrzeżeniem realnego statusu podatkowego i faktury.

• Partner UE B2B: miejsce świadczenia wg zasad B2B; polski VAT nie jest naliczany, a rozliczenie następuje po stronie odbiorcy w mechanizmie reverse charge, gdy warunki są spełnione.

• W systemie nie używać technicznego skrótu „VAT 0% + reverse charge” jako równoważnego stawce 0%; modelować „NP / reverse_charge”, zgodnie z finalnym accounting design.

• Deemed supplier z e-commerce VAT nie jest elementem current pure B2B modelu; future B2C/import wymaga re-review.

# 11. PSP / płatności - legal constraints

Kancelaria zaakceptowała kierunek preauthorization -> seller acceptance -> capture, ale warunek finalny to użycie licencjonowanego PSP i brak przepływu środków przez własny rachunek LogiMarket.

• Dozwolony target: connected accounts / direct payout / split allocation po stronie PSP.

• LogiMarket nie prowadzi self-custody ani własnego escrow.

• Capture dopiero po E7.

• Wymagane evidence konkretnego PSP przed 56B3: capability, merchant/seller onboarding model, allocation/payout, auth/capture/void/refund, chargeback ownership.

• Agency classification nie może być użyta jako automatyczne „commercial agent exemption” dla każdej payment architecture.

# 12. DAC7 - otwarty handoff do doradcy podatkowego

DAC7 jest jedynym istotnym obszarem z finalnego gate register kancelarii, który pozostał MORE_FACTS_REQUIRED i wymaga osobnego Tax Advisor sign-off.

| Ścieżka | Stan | Dlaczego wymaga tax review |
| --- | --- | --- |
| E-commerce marketplace | Najbardziej prawdopodobny scope raportowy | LogiMarket zna order/value i pobiera success fee. |
| RFQ | Do rozstrzygnięcia | Finalna sprzedaż może nastąpić poza platformą; consideration może być nieznane. |
| Outbound /go/[id] | Do rozstrzygnięcia / możliwe wyłączenie | Platforma zna referral/click, nie zna finalnej sprzedaży. |

• Nie identyfikowano obecnie Partnerów giełdowych ani rządowych/publicznych; jeśli się pojawią, klasyfikować indywidualnie.

• Nie hardcodować ALL_PARTNERS_DAC7_REQUIRED=YES.

• Seller legal/tax identity można projektować neutralnie, ale classification/reportability musi być osobnym tax decision.

# 13. Pozostałe kwestie prawne z pakietu kancelarii

| Temat | Ustalenie |
| --- | --- |
| Rękojmia / odpowiedzialność B2B | W klasycznym B2B możliwe ograniczenia kontraktowe w ustawowym zakresie; dla kategorii B art. 7aa może uruchomić szczególną ochronę. |
| Dobrowolne zwroty B2B | Brak ogólnego 14-dniowego prawa dla czystego B2B; polityka handlowa może wprowadzić dobrowolne zasady. |
| Prawo właściwe / jurysdykcja | Do finalnego Partner Agreement / Terms; PL law/jurisdiction jako kierunek dla PL, cross-border wymaga świadomego draftingu. |
| Treści ofert / IP | Partner powinien udzielić licencji na treści; DSA notice & action obejmuje także potencjalne naruszenia treści/IP. |
| NIS2 / cyber | Counsel uznał aktualny zakres za prawdopodobnie poza obowiązkiem wynikającym ze skali; ponowny review przy wzroście lub zmianie kwalifikacji. |
| AI / automated ranking | Brak w MVP; przed uruchomieniem automated scoring/recommender wymagany osobny legal/DSA/AI review. |
| Future reseller | Wyłączony z MVP; wymaga osobnego legal/tax/payment activation gate. |

# 14. Dokumenty prawne do przygotowania na bazie zamkniętych ustaleń

## 14.1. Umowa Partnerska - minimum

• kwalifikacja agencyjna: LogiMarket jako agent pośredniczący bez umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera;

• Partner jako sprzedawca towaru i podmiot odpowiedzialny za fakturę towarową, fulfillment, towar i reklamacje;

• success fee/prowizja, moment powstania prawa do wynagrodzenia i raportowanie;

• brak del credere w modelu bazowym;

• brak self-custody/escrow LogiMarket;

• zasady ofert, seller acceptance, obowiązki aktualizacji ceny/dostępności;

• IP/licencja na content Partnera;

• moderacja, zawieszenie, statement-of-reasons/best practice partner protection;

• privacy/data sharing clauses po DPO design; DAC7 data obligations tylko po Tax sign-off;

• wypowiedzenie/rozwiązanie/świadczenie wyrównawcze i ewentualny zakaz konkurencji po finalnym article-by-article drafting check.

## 14.2. Regulamin Marketplace / Buyer Terms

• B2B-only eligibility i dozwolone business identity checks;

• oferty produktów jako invitatio, E2 jako buyer offer, E7 jako explicit seller acceptance;

• milczenie Partnera nie stanowi akceptacji; fulfillment dopiero po E7;

• seller disclosure przed konwersją;

• rola LogiMarket jako platformy/pośrednika, nie sprzedawcy;

• RFQ jako negocjacje i niewiążąca quotation;

• obsługa kategorii B zgodnie z art. 7aa i art. 385^5;

• DSA art. 14, moderacja, notice & action, statement of reasons;

• payment orchestration wyłącznie przez PSP.

## 14.3. Privacy / Cookie / DPA

To nie jest już zadanie kancelarii jako głównego workstreamu; wymaga finalnego DPO sign-off. Dokumenty: privacy notice art. 13, cookie policy/consent decision, DPA/vendor register, ROPA/LIA, retention policy, data-sharing arrangement per processing operation.

# 15. Mapowanie ustaleń prawnych na roadmapę techniczną

| Sprint | Zakres | Legal impact |
| --- | --- | --- |
| 56B1 | Seller Identity + Offer Contract Classification | SellerLegalIdentity, OfferSellerAssignment, verification metadata, public/KYB classification. Nie dodawać buyer gating, order lifecycle ani PSP. |
| 56B2 | Buyer Legal Context + MarketplaceOrder/SellerOrder | Business identity, optional professional-purpose evidence, Category B handling, SellerAcceptanceDecision, E2/E6/E7, disclosure snapshots. |
| 56B3 | PSP-neutral payments | Preauth/capture/void/release, payment allocation, fee/settlement refs; provider evidence required. |
| 56B4 | Invoice / KSeF / refunds / disputes | KSeF FA(3) references if needed, invoice responsibility, refunds/chargebacks. |
| 56B6 | Privacy / retention / audit | Configurable retention, PrivacyProcessingContext, audit, anonymisation/delete metadata. |

Canonical offer model pozostaje bez zmian offerModel + conversionType nadal sterują zachowaniem RFQ/ecommerce/outbound. Umowa agencyjna LogiMarket-Partner nie może być użyta jako nowa wartość offerModel/contractModel ani jako powód do zmiany istniejących CTA i resolvera.

# 16. Twierdzenia superseded / zakazane do ponownego użycia

| Stare twierdzenie | Status |
| --- | --- |
| art. 540 KC = podstawa pośrednictwa marketplace | ODRZUCONE |
| Agencja wymaga zawsze umocowania do zawierania umów | ODRZUCONE |
| LogiMarket domyślnie odpowiada za solidność Kupującego | ODRZUCONE - del credere tylko po art. 761^7 warunkowo |
| P2B automatycznie dotyczy pure B2B | ODRZUCONE |
| DSA art. 19 wyłącza art. 16-18 | ODRZUCONE |
| DSA Terms & Conditions = art. 13 | ODRZUCONE - art. 14 |
| Cookie = art. 175 PKE | ODRZUCONE - art. 399 PKE |
| Future LogiMarket->Partner = zawsze joint controllers | ODRZUCONE - role per processing operation |
| Professional-purpose checkbox może być obowiązkowym warunkiem checkoutu | ODRZUCONE |
| PKD match automatycznie rozstrzyga zawodowy charakter | ODRZUCONE |
| Brak aktywnego VAT UE = nie jest przedsiębiorcą | ODRZUCONE |
| KSeF FA(1)/(2) w 2026 | ODRZUCONE - FA(3) |
| Transgraniczna prowizja UE = po prostu VAT 0% | ODRZUCONE - modelować place of supply / NP + reverse charge tam, gdzie właściwe |
| Buyer gating / E2-E7 / payment states należą do 56B1 | ODRZUCONE - odpowiednio 56B2/56B3 |

# 17. Co pozostaje otwarte po zamknięciu kancelarii

| Obszar | Status | Następny evidence/output |
| --- | --- | --- |
| DPO / LEG-MKT-09 / OMQ-MKT-11 | OPEN | DPA Supabase, subprocesorzy/transfery, art. 13, roles per processing operation, cookie decision, final retention/enforcement. |
| Tax / DAC7 | OPEN | Reportable platform/operator scope, RFQ/outbound, dataset, excluded sellers, reporting process. |
| PSP provider evidence | OPEN before 56B3 | Konkretny PSP, preauth/capture/void/refund, seller onboarding/KYB, settlement/payout. |
| Partner Agreement drafting | TO DO | Krótka finalna umowa z article-by-article agency check. |
| Marketplace Terms drafting | TO DO | E2/E7, seller identity, RFQ, B2B gating, DSA, Category B. |
| Owner/Engineering readiness | REQUIRED | Formalna decyzja o LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY=YES/NO. |

Aktualny status readiness LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED=YES. LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY pozostaje NO do osobnej decyzji Owner/Engineering po włączeniu wymaganych ograniczeń DPO/privacy. Counsel w starszym gate register wskazywał również DAC7 Tax sign-off; Owner/Engineering powinien w readiness review rozstrzygnąć, czy otwarty DAC7 faktycznie blokuje neutralny 56B1 foundation, czy pozostaje osobnym workstreamem.

# 18. Source hierarchy i traceability

Konsolidacja została zbudowana z następującej sekwencji materiałów. Nowsze formalne korekty zastępują sprzeczne fragmenty starszych opinii:

1. Counsel Pack v1.0: Model biznesowy, Legal Decision Pack, GDPR/Data Flow Pack.

2. Correction & Confirmation Memo R2.1 + odpowiedzi Ownera.

3. Wstępna opinia kancelarii z 9.08.2026.

4. Finalna opinia kancelarii z 9.08.2026.

5. Odpowiedź na Final Correction Request.

6. Korekta nr 2: art. 761^7 / art. 7aa.

7. Errata nr 3: ostateczna korekta mapowania przepisów agencyjnych i u.p.k.

8. Finalne wyjaśnienie kancelarii dotyczące B2B gatingu, art. 7aa ust. 2 / art. 385^5 §1^1 i pomocniczego charakteru PKD/CEIDG.

9. Owner/PM Verification and Action Plan - wyłącznie jako warstwa mapowania prawnych decyzji na istniejącą architekturę 56B1-56B6.

## 18.1. Źródła urzędowe użyte do kontroli spójności

• Kodeks cywilny - tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 795 (ELI).

• Ustawa o prawach konsumenta - Dz.U. 2024 poz. 1796 z późniejszą zmianą wynikającą z Dz.U. 2025 poz. 1172 (art. 7aa ust. 2).

• Prawo komunikacji elektronicznej - Dz.U. 2024 poz. 1221, art. 399.

• Regulation (EU) 2019/1150 - EUR-Lex, w szczególności recital 11.

• Regulation (EU) 2022/2065 (DSA) - EUR-Lex.

• Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) + EDPB Guidelines 07/2020.

• Ministerstwo Finansów / KSeF 2.0 - harmonogram 2026 i struktura FA(3).

# 19. Finalny record status

| Key | Value |
| --- | --- |
| LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED | YES |
| LEGAL_MODEL_PARTNER_IS_SELLER | YES |
| LOGIMARKET_IS_NOT_SELLER | YES |
| INTERMEDIARY_RELATIONSHIP | AGENCY_INTERMEDIATION_NO_POWER_TO_CONTRACT |
| DEL_CREDERE | NO_IN_BASE_MODEL |
| ECOMMERCE_BUYER_OFFER | E2 |
| SELLER_ACCEPTANCE | E7_REQUIRED |
| CONTRACT_FORMATION_TARGET | E7 |
| CAPTURE_AFTER_E7 | YES |
| RFQ_CONTRACT_FORMATION | NO_AUTOMATIC_CONTRACT |
| P2B | NOT_APPLICABLE_WHILE_PURE_B2B |
| MANDATORY_PROFESSIONAL_PURPOSE_DECLARATION | NO |
| PKD_AUTOMATIC_LEGAL_CLASSIFIER | NO |
| DPO_SIGNOFF_REQUIRED | YES |
| DAC7_TAX_SIGNOFF_REQUIRED | YES |
| PSP_PROVIDER_EVIDENCE_REQUIRED | YES_BEFORE_56B3 |
| OWNER_ENGINEERING_READINESS_REQUIRED | YES |
| LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY | NO_CURRENTLY |

Stop condition Niniejszy dokument zamyka potrzebę dalszej korespondencji z kancelarią na etapie kwalifikacji bazowego modelu. Nie uruchamia automatycznie kodowania ani zmian DB. Następny krok powinien być osobnym Owner Review: DPO handoff / Tax-DAC7 handoff / Partner Agreement drafting / Engineering readiness.

Dokument konsolidacyjny przygotowany dla Owner Review

LogiMarket Marketplace B2B | 9 sierpnia 2026 r.